죄송합니다! 시스템 전환 과정에서 이전 맥락을 놓치고 잠시 엉뚱한 답변을 드렸습니다.

우리가 D:\Poca_exchange 작업 디렉터리에서 진행해 온 K-POP 포토카드 pSEO 플랫폼 구축 프로젝트 전체 내용을 사안별로 마크다운 정리했습니다.

### 1. 프로젝트 목표 및 비즈니스 모델 (BM)

- 목표: pSEO(프로그래머틱 SEO) 기반 글로벌 K-POP 포토카드 위키 및 시세 인덱스 플랫폼 구축

- 버린 것:

  - Delivered Korea 직영몰 연동 (중고 거래 매물 부재 확인)

  - 기획사 공식 고화질 스캔본 원본 활용 (저작권 리스크)

  - REST API를 활용한 워드프레스 자동 백그라운드 주입 (안정성 문제)

- 선택한 것:

  - Buyee(메루카리), 번개장터 글로벌 제휴/어필리에이트 모델로 무재고 트래픽 수수료 창출

  - WP All Import + ACF 플러그인을 활용한 GUI 대량 업로드 (데이터 매핑 안정성 확보)

  - 원본 데이터의 저해상도(가로 250px) WebP 썸네일화 + 자체 스토리지 호스팅을통한 법적/기술적(핫링킹 차단) 리스크 헷징

### 2. 수집 및 정제된 데이터 현황 (D:\Poca_exchange)

- 그룹 마스터 (biasroom_groups_master.csv): 931개 K-POP 그룹 기초 데이터

- 앨범/버전 마스터 (biasroom_photocards_master.csv): 6,646건의 카탈로그 데이터

- 멤버 마스터 (group_members_cleaned.csv):

  - 1차 파싱 후 버전명/색상명(Standard, Lp 등) 노이즈 단어를 필터링하여 4,410건의 유효 그룹-멤버 조합 확정

- 개별 포토카드 목록 (biasroom_individual_photocards.csv):

  - 바이어스룸 API (/api/albums?flag=wts&wtsStatus=listed) 역엔지니어링으로 1,785개 개별 ID 확보 완료

### 3. 기술적 이슈 및 해결 과정

- 바이어스룸 API 엔드포인트 수정을 통한 데이터 확보:

  - 초기 개별 포카 조회 API(api/collection-items) 실패(0건 수집)

  - F12 개발자 도구 Network 탭 분석을 통해 진짜 상세 엔드포인트 발견:
[https://biasroom.com/api/market2?flag=wts&id=](https://biasroom.com/api/market2?flag=wts&id=){Card_ID}&itemType=photocard

- 이미지 리소스 처리 방안:

  - 바이어스룸 CDN URL 직접 연결은 핫링킹 차단 및 저작권 위험으로 사용 불가 결정

  - 파이썬 Pillow 라이브러리로 가로 250px 이하 WebP 썸네일 다운로드/가공 파이프라인 설계

### 4. 향후 실행 과제 (Action Items)

- 상세 데이터 수집 및 썸네일 변환 스크립트 실행:

  - fetch_and_resize.py 실행을 통한 1,785개 포카 상세 정보 수집 및 D:\Poca_exchange\thumbs 폴더에 WebP 이미지 가공/저장

- 워드프레스 데이터 대량 이식 (WP All Import):

  - CPT UI(Photocards) 및 ACF 필드 구성 후 wp_import_ready.csv 정제 및 업로드

- 외부 API 및 마켓플레이스 연동:

  - 승인 대기 중인 eBay API 및 Google Console 복구 후 실시간 매물/시세 차트 연동 진행