이 세션에서 논의하고 확정한 모든 핵심 기획, 기술 아키텍처, 에이전트 가이드라인 및 개발 진행 상황을 마크다운 문서로 정리했습니다.

다음 세션 시작 시 이 내용을 Claude나 AI에게 그대로 전달하여 맥락을 이어가시면 됩니다.

# poca-exchange.com 개발 & 마케팅 통합 실행 명세서 (Session Handoff)

[다음 세션 연결용 도입글]

"이 문서는 poca-exchange.com의 MVP 구축 및 Phase 2 확장 로드맵, 기술 스택 확정안, 6대 AI 에이전트 가이드라인 및 현재까지의 개발 진행 상황을 정리한 마크다운 문서입니다. 본 문서를 바탕으로 기존 맥락을 이어받아 다음 개발 및 마케팅 작업을 연속적으로 진행해 주세요."

## 1. 프로젝트 개요 & 핵심 비즈니스 모델

- 서비스명: poca-exchange.com

- 핵심 가치: K-pop 포토카드 pSEO 도감 디렉토리 + 글로벌 P2P 1:1 맞교환 & 에스크로 결제 플랫폼

- 주요 수익 모델:

  - Phase 1 (MVP): pSEO 롱테일 검색 유입 기반 Google AdSense 및 eBay/Buyee 제휴 마케팅(Affiliate)

  - Phase 2 (에스크로): 1:1 맞교환 에스크로 중개 수수료 ($2~$5) + 희귀도 차액(Top-up) 결제 수수료 (3~5%)

## 2. 최종 확정 기술 스택 (Tech Stack)

기존 워드프레스(Headless WP) 고려안을 전면 폐기하고, AI 기반 고속 개발 및 pSEO 성능에 최적화된 단일 스택으로 확정하였습니다.

| 구분 | 확정 기술 스택 | 비고 / 적용 목적 |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router, TypeScript) | SSR/ISR 기반 초고속 pSEO 페이지 생성 |
| Styling | Tailwind CSS | Nomadlist 스타일의 데이터 밀도 높은 UI 구성 |
| Database & ORM | Supabase (PostgreSQL) + Prisma ORM | 관계형 데이터(교환/에스크로) 관리 및 AI 자율 제어 |
| Auth | NextAuth.js (v5) / Supabase Auth | 소셜 가입 (Google, Twitter, Kakao) |
| Infra & Hosting | Vercel Serverless | 초기 고정 비용 $0 구현 (Pay-as-you-grow) |

## 3. 핵심 기능 & 2차 확장 스펙 (Phase Roadmap)

### Phase 1: MVP (현재 구축 진행 중)

- pSEO 디렉토리 트리: /kpop/[group]/[member]/[album] 및 개별 포카 단독 페이지 /card/[cardSlug]

- Data-Dense UI: Nomadlist 벤치마킹 기반 모바일 퍼스트 카드 그리드

- CTA 기능: 로그인 유저의 개별 포카 "소장 중" / "교환 원함" 관심 등록

### Phase 2: 에스크로 & 신뢰 거래 (docs/ 세팅 완료)

- Trade Agreement Engine: 당사자 간 카드 상태 등급(Mint, Near Mint 등) 및 차액(Top-up) 합의 스냅샷 저장

- Postal API Auto-Sync: K-Packet, EMS, USPS 등 배송 추적 'DELIVERED' 감지 시 48시간 내 자동 정산

- Unboxing Video 필수 정책: 개봉 영상 미첨부 시 분쟁 신청 자동 기각 (플랫폼 절대적 중재 권위 확보)

- Protection Fund: 수수료 일부 적립 기반 사기 피해 100% 보상 기금 운영 (마케팅 핵심 자산)

## 4. AI 에이전트 팀 구성 및 가이드라인 (v2.1)

- Master Agent (총괄 관리): 프로젝트 총괄, 업무 배분, Claude Code 지시서 생성 및 스코프 엄격 관리.

- pSEO & Data Agent: 931개 그룹 / 6,646개 앨범 DB 구조화, Dynamic Route 및 JSON-LD/OG Image 스키마 정의.

- UX/UI & Mobile Agent: Nomadlist 스타일 데이터 집약적 모바일 UI 및 Tailwind 디자인 토큰 구성.

- Engineering Agent: Next.js + Prisma + Supabase 기반 백엔드/프론트엔드 파이프라인 구축.

- Growth & Marketing Agent [핵심]: pSEO 롱테일 키워드 점유, X(트위터)/Threads/Reddit 채널별 페르소나 마케팅 및 사기 방지 신뢰 마케팅 실행.

- Legal & Monetization Agent: 이미지 공정이용(Fair Use) 면책 조항, 어필리에이트/애드센스 태그 및 에스크로 정산 모델 관리.

## 5. 생성 완료된 스펙 문서 목록 (docs/)

프로젝트 루트의 docs/ 폴더에 아래 3개 문서가 세팅되어 Claude Code가 참조 중입니다.

- docs/AUTH_SPEC.md: 소셜 로그인 및 Phase 2 KYC 본인인증(PASS, Stripe Identity) 명세

- docs/ESCROW_SPEC.md: 1:1 맞교환, Top-up 차액 결제, 배송 API 연동, Prisma DB 스키마 명세

- docs/MARKETING_SPEC.md: 개발 단계별 마케팅 로드맵 및 X/Threads/Reddit 바이럴 마케팅 전략

## 6. 현재 개발 진행 상황 및 설정 안내

- Claude Code 모드 설정: 권한 무시 (5) / --dangerously-skip-permissions 모드로 가동 중 (팝업 없이 전체 자율 실행 상태).

- 진행 작업: poca-exchange 하위 디렉토리 생성, Next.js App Router 세팅, Prisma 패키지 설치 완료 및 prisma/schema.prisma 스키마 작성 진행 중.